## Slide 1: MANAGEMENT
Des parties prenantes
Mhamdi Najeh
Talbi Sara
Mohsni Ramzi

## Slide 2: PLAN
Introduction
Conclusion
Définition et catégories des PP
Analyse des parties prenantes
Pourquoiles entreprises intègrent désormais leurs
PP dans leurs processus décisionnels ?
Comment les entreprises intègrent leurs PP dans leurs processus décisionnels?

## Slide 3: Les parties prenantes « Stakeholders »
Proverbe chinois
« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées. »
Le poète écossais Robert Burns disait : « Les meilleurs plans des souris et des hommes tournent souvent de travers ». Cela se produit souvent dans le management de projet.

## Slide 4: Introduction
Suivant la nature du projet il peut exister plusieurs types de parties prenantes qui peuvent avoir des intérêts parfois divergents. Dans certains projets certaines parties prenantes peuvent jouer plusieurs rôles à la fois.
HELLO!

## Slide 5: D’après le PMBOK, les parties prenantes sont « des personnes ou des organisations (par exemple des clients, des commanditaires, l’entreprise réalisatrice ou le public) qui prennent une part active au projet et dont les intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement par la performance du projet ou par son achèvement. » Au delà des membres de l’équipe projet, ce sont donc tous les acteurs qui seront impactés par le projet ou son produit. La difficulté est de prendre également en compte les parties prenantes pouvant avoir un impact négatif sur le projet..
Definition

## Slide 6: Les parties primaires
-Les parties prenantes “ primaires ” sont les acteurs en relation direct avec l’entreprise. Ces Stakeholders sont essentielles à la survie de l’entreprise, Ces derniers ont un lien productif et financier avec l’entreprise. Cela concerne les actionnaires, les employés, les consommateurs et les fournisseurs,

## Slide 7: Les parties secondaires
Les parties prenantes “ secondaires ” qui regroupent les acteurs situés autour de l’entreprise envers lesquels l’action de cette entreprise se trouve impacter.

## Slide 8
D’autres distinctions existent comme, par exemple,
celle qui est établie entre les parties prenantes internes et externes.
Autre approche
Parties prenantes

## Slide 9: Analyse des parties prenantes
L’analyse des parties prenantes c’est identifier toutes les personnes, groupes et institutions,
qui peuvent avoir un intérêt dans un projet et prendre des actions pour gérer leurs intérêts et leurs attentes afin que le projet fonctionne aussi bien que possible.
Cette analyse a besoin d’être réalisée au début du projet pour que tous les risques et communications requises puissent être inclus dans le plan de projet.
À cet égard, l’analyse des parties prenantes est étroitement liée avec la gestion des changements et la gestion des risques.

## Slide 10: POURQUOI
Pourquoi les entreprises intègrent désormais leurs
PP dans leurs processus décisionnels ?

## Slide 11
4 etapes
Essentiel dans un environnement hyper concurrentiel.
Un avantage compétitif.
Contribue au succès des nouveaux produits/services
Contribue à l’amélioration de l’image de l’entreprise ou de la marque.

## Slide 12: COMMENT?
les entreprises intègrent leurs PP dans leurs processus décisionnels ?

## Slide 13
Fixer l'objectif
Mettre en place un processus de Concertation
Recueillir les renseignements sur les parties prenantes
Identifier
Classer
Développer un plan d'action

## Slide 14: Manager les parties prenantes et leurs exigences dans les projets
Manager les exigences des parties prenantes
Préparer et gérer le plan de
management des parties prenantes
Le plan de management des exigences intègre les rôles et responsabilités impliqués dans la gestion des exigences à travers le cycle de vie du projet. Le chef de projet, par exemple, doit être entièrement responsable du management des modifications du contenu relatives aux exigences.
Le chef de projet, directement ou par l’intermédiaire de son équipe de projet, accompagne la préparation des plans de management des parties prenantes (clients du projet) dans une perspective de création des conditions de réussite du projet.
Maîtriser les modifications des exigences des parties prenantes
Il est indispensable de disposer d’un processus formel pour gérer les modifications des exigences et de leur contenu, outil indispensable pour éviter des modifications qui surviendraient de manière informelle sans permettre ni mise à jour, ni actualisations, conduisant alors à un dérapage du projet
Manager l’influence des parties prenantes
Comment puis-je influencer les parties prenantes en faveur du projet ? Au terme de l’analyse de leurs attentes, vous devez : vous assurer qu’un représentant défend les intérêts des parties prenantes qui ne sont pas activement impliquées dans le projet
Évaluer la satisfaction des parties prenantes
Pour évaluer la satisfaction des parties prenantes, il faut : mesurer la performance atteinte et les exigences des parties prenantes à chacune des phases de projet, c’est-à-dire : mesurer l’avancement selon les exigences et leurs indicateurs de succès
5 etapes

## Slide 15
Conclusion
Un bon chef de projet reconnaît l’impact clé que peuvent avoir les parties prenantes tant à aider qu’à entraver la progression du projet.
Une analyse minutieuse des parties prenantes et un plan de communication soigné maximiseront les chances du projet à délivrer les livrable à l’heure et dans le budget.

## Slide 16
Merci Pour Votre Attention